三明市河长制

工作简报

**2017年（第3 期） 总第3期**

**主编单位：三明市河长制办公室**

**投稿邮箱：smhzzb gs@163.com 2017年6月15日**

**【河长制动态】**

**太湖局督查组赴沙县督查河长制工作**

5月24日下午，太湖流域管理局（简称太湖局）副局长黄卫良带队赴沙县开展河长制工作督查，省水利厅副厅长厉云、省住建厅处长黄志坚、省水利厅处长河长办高级工程师罗新颖、市水利局局长章新华、市水利局副局长李朝阳参加督查。太湖局是水利部在太湖流域、[钱塘江流域](http://baike.baidu.com/item/%E9%92%B1%E5%A1%98%E6%B1%9F%E6%B5%81%E5%9F%9F)和[浙江省](http://baike.baidu.com/item/%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81)、[福建省](http://baike.baidu.com/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA%E7%9C%81)（韩江流域除外）范围内的派出机构，代表水利部行使所在流域内的水行政主要职责，为具有行政职能的事业单位。 太湖局地址设在上海市。

黄卫良一行察看了沙县河长制办公室，并听取沙县县委、县政府关于沙县河长制工作情况汇报，实地督查富口镇河长办及专管员队伍建设、高桥镇河道整治行动、夏茂镇茂溪河道管护工作，详细了解地方河长制工作各项措施落实情况。太湖局督查组听取市人民政府关于三明市河长制工作情况汇报，对下阶段河长制工作进行了部署。

闽江流域河长制工作现场会在永安市召开

6月5日下午，闽江流域河长制工作现场会在永安市召开。会议深入贯彻落实中央和省委、省政府关于全面推行河长制的决策部署，总结去年以来闽江流域保护管理工作情况，部署下阶段闽江流域河长制重点工作。省河长办主任（省水利厅厅长）赖军通报闽江流域河长制工作情况；闽江流域福州段、三明段、南平段河长汇报本地区河长制工作情况、下一步工作计划及需要协调解决的问题；闽清县、延平区、大田县汇报河长制工作落实情况；省农业厅、省环保厅、省住建厅等省直部门负责人在会上发言；省委常委、常务副省长张志南出席会议并讲话。  
 张志南在讲话中充分肯定闽江流域河长制实施以来取得的积极成效。他在讲话中强调三点意见： 一要千方百计确保治理任务，二要打好小流域整治攻坚战。三要切实解决突出的环境问题。

省河长办主任（省水利厅厅长）赖军在现场会上通报闽江流域河长制工作情况，指出闽江流域管理面临的突出问题。

三明市人民政府副市长肖华鑫向与会代表作了我市河长制工作情况汇报：

一、先行先试，总结提升治河经验。

一是坚持科技推动，大田县“易信晒河”做法被评为“2015全国基层治水十大经验”之一。二是强化执法联动。三是突出社会带动。

1. 有效推动落实，全面深化河长制。

（一）落实问题整改。2016年4月5日，闽江流域河长

制现场会通报涉及我市共5个方面15个问题，已有14个整改到位。

（二）全面深化推进。一是全面摸底。2月，对全市范围内的河流进行全面排查摸底。二是出台方案。3月2日，市委办、市政府办印发《三明市全面深化河长制实施方案》。全市12个县（市、区）、142个乡镇（街道）、1个保护区、1个农场已全部出台实施方案。三是成立机构。市级成立由市委书记担任组长，市长担任第一副组长，市委副书记、市政府领导分别担任副组长的三明市全面深化河长制工作领导小组，同时设立河长制工作巡察组；明确市级河长由市长担任，副河长4名，由市委、市政府相关领导担任，在尤溪、沙溪、金溪各设河长1名，分别由3位副市长兼任；确定以行政区域为单位，县乡两级分别设立河长，12名县级河长、142名乡级河长均由各地党委或政府主要领导担任；以河流流域为单位，县乡分级分段设立河（段）长，由党委或政府相关领导担任，河流所经的行政村设立河段长，由村主干兼任，截至3月20日，2222名市县乡村四级河（段）长已全部到位。四是实体运作。市级河长制办公室已组建挂牌，实行集中办公，9名专兼职人员到位上岗，并出台《三明市河长制工作联席会议制度》（试行）、《三明市河长制工作巡察制度》（试行）、《河长、河长办、市级河长制各成员单位、村级河道专管员责任清单和任务清单》。12个县级河长办、142个乡级河长办、1个保护区、1个农场河长办已全部挂牌成立，并做到人员到位、制度上墙、集中办公。五是营造氛围。3月1日，我市在《三明日报》同步向社会公布市县两级河（段）长名录，并在三明电视台播出。各县（市、区）流域面积10平方公里以上的河流名录已全面完成，各河流河（段）长已明确，并已分级向社会公告。六是建立机制。重点健全完善河长议事和督查考评的一月一报告、一月一通报、一季一会议、一季一曝光、一年一述职、一年一考评“六个一”机制，促进各项高效序落实。

（三）强化综合整治。全面开展“三清”“六治”，以小流域综合整治及农村水环境整治为重点，加强流域水环境综合整治，初步形成河面有人管护，界面有人测评，问题有人督办，责任有人承担的“四个格局”。1.加强水资源保护。2.强化水环境整治。3.突出水污染防治。

（四）推动水生态修复。一是实施水土流失治理。二是加强河道采砂管理。三是实施青山挂白治理。四是全面完成重点流域绿化造林任务。

会议期间，与会代表实地察看了南平市延平区炉下镇瓦口洋小流域治理情况和永安沙溪河沿河绿地景观改造工程。

现场会对三明市大田县组建生态综合执法局，整合水利、国土、环保等部门的生态环境执法权，有效提升执法效率等方面取得的成绩给予充分肯定。

闽江流域各相关市、县（区）河长、河段长及省直有关部门负责人参加会议。

三明市委、市政府高度重视闽江流域河长制现场会的召开， 迅速落实会议精神和常务副省长张志南部署，重点围绕“三个全面清理”以及河长制工作存在的问题、任务清单，加强跟踪督查，切实落实主体责任，全面提升水环境治理水平，为建设新福建作出贡献。

（三明市河长办）

### **福建省水利厅厅长赖军到永安市调研**

6月6日，福建省水利厅厅长赖军一行到永安市调研河长制工作、农村小水电管理以及水利行业高职教育发展情况。三明市政协副主席、永安市市委书记蒋先东、市长陈文华、副市长蔡清辉陪同调研。

赖军厅长一行先后来到永安市小陶镇红星村、小陶村调研农村小水电运行的生态管理和小陶镇河长制工作实施情况，并到福建水利电力职业技术学院召开座谈会，了解水利行业高职教育发展情况。

（永安市水利局）

三明市“巾帼美丽家园行动”启动仪式宣传河长制

5月6日上午，三明市妇联与市环保局、市水利局（市河长制办公室）在三明市文化馆广场联合举行“巾帼美丽家园行动”启动仪式，纪念环保日，宣传河长制，引导广大妇女和家庭树立生态文明理念，保护绿水青山、营造优美环境，共建宜居三明、美丽三明。市水利局、市河长制办公室领导和市河长制办公室工作人员参加启动仪式。在启动仪式活动现场，举行热烈的河长制知识有奖竞答，三明市巾帼志愿者协会向广大妇女姐妹和市民家庭发放《巾帼美丽家园行动，你我共参与》倡议书，积极倡导“保护母亲河，维护水岸线”。“巾帼美丽家园行动”启动仪式结束后，现场的广大妇女志愿者立即行动起来，清除沙溪河岸垃圾。

（三明市河长办宣传科）

**【河长办动态】**

**市河长制第三次督查工作会议**

6月2日下午，三明市河长制办公室召开会议，布置全市河长制第三次督导检查工作。市水利局副局长、市河长制办公室专职副主任李朝阳主持会议并详细安排督导检查工作有关具体事项。6—9日，市河长制办公室组织4个督查组，分别到12个县（市、区）督查河长制工作。

**（三明市河长办宣传科）**

# 【基层动态】

# 沙县全面深化河长制实施 164名专管员巡河

4月底，已经连续两天的雨还不见停。上午9时，卢吉生穿上黄色救生衣，套上水鞋，拿起自己做的“草钩”，带上政府发的手机，出门巡河。卢吉生是沙县富口镇富口村一名生态护林员。今年，他多了个身份——河道专管员，负责富溪河居池坑至宝丰3.8公里河段管护。

沙县作为“省综合治水试验县”，全面深化河长制的实施，建立起一支164名河道专管员队伍，专门负责河道巡查、保洁等工作。老卢说，巡河并不容易，每天至少两次。发现垃圾要及时清理，发现乱倒乱堆垃圾、河道乱占乱建、非法采砂、排放污废水等现象，要立即制止并报告。

“在河里清理垃圾还是有危险的。”老卢说，“不过我们这些专管员，县里给买了每年300元的意外险。”

沙县力争用3年时间，推进流域水环境保护和综合治理，建设一个水生态文明强县和低碳生态、宜居宜业的清新沙县。

东南网5月18日讯（福建日报记者游庆辉 通讯员肖守洲 胡俊图文）