三明市农村小水电生态治理三年行动计划

实施方案（2018-2020年）

为落实做好农村水电站生态治理工作，根据《福建省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》的通知（闽委办〔2017〕48号），福建省环境保护督察监察办公室《关于反馈环境保护督察报告的函》（闽环督函〔2018〕12号），福建省水利厅、环保厅、经信委、物价局等四部门《关于加快落实水电站生态下泄流量工作的通知》（闽水电〔2018〕3号），《三明市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》（明委办〔2018〕3号）以及三明市委、市政府印发《三明市贯彻落实省委省政府环境保护督察反馈意见整改方案》的通知（明委办〔2018〕29号）要求，结合三明各地实际，制定三明市农村小水电生态治理三年行动计划实施方案（2018-2020年），

一、总体目标

深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国生态环境保护大会精神，坚持人与自然和谐共生，践行绿水青山就是金山银山以及生态优先、绿色发展理念。按照省上统一部署要求，依照各地已核定的水电站最小生态下泄流量和“一站一策”细化整改方案，进一步加大整改工作力度，分期分批制定整改计划，明确完成时间表，并根据福建省水利厅、环保厅、经信委三部门印发《福建省水电站生态泄流及监控技术指导意见》的通知（闽水农电〔2018〕5号），采取改造泄水设施、安装在线监控装置、试行电价考核机制、纳入各地河长制日常监管等措施，到2020年，因水电站导致的减水脱流问题得到有效解决。

二、年度目标

（一）2018年目标：完成占全市水电站总数40%（省级以上自然保护区内水电站优先列入改造）农村水电站生态下泄流量设施改造；完成100座农村水电站生态下泄流量在线监控安装（省级以上自然保护区内水电站优先列入安装）；完成26座老旧水电站及10座国家级自然保护区内（核心区、缓冲区内）水电站退出；试点创建绿色小水电2座；试点推行生态电价工作；建立长效管理机制。

（二）2019年目标：完成占全市水电站总数40%农村水电站生态下泄流量设改造；完成占全市水电站总数40%农村水电站生态下泄流量在线监控安装，并推行生态电价工作；根据各地实际情况，梳理安排老旧水电站退出及省级自然保护区核心区缓冲区内水电站退出工作；根据水利部、省水利厅的任务分解，开展绿色小水电创建工作。

（三）2020年目标：完成剩下约占全市水电站总数20%农村水电站生态下泄流量设施工改造；完成剩下有条件安装在线监控的农村水电站生态下泄流量在线监控安装工作，并推行生态电价工作；根据各地实际情况，梳理安排老旧水电站退出工作；根据水利部、省水利厅的任务分解，开展绿色小水电创建工作。

三、治理措施

（一）进一步完善“一站一策”细化整改方案。按照已核定的水电站最小生态下泄流量，进一步完善全市1449座（2017年水电年报）水电站“一站一策”细化整改方案，依照《福建省水电站生态下泄流量指导意见》，明确改造的具体方式（改、限、退）、分年度计划安排、完成整改时限、责任单位和责任人，并根据整改方案分期分批加快改造，无法落实生态流量的予以退出。

（二）加快推进水电站生态下泄流量设施改造工作。由各县（市、区）水利局组织开展水电站生态下泄流量设施改造工作，按照年度计划任务，制定生态下泄流量设施改造计划，根据已核定的最小生态下泄流量和“一站一策”细化方案要求，委托具备资质的设计单位统一编制水电站生态下泄流量设施改造实施方案，明确方案编制、改造实施、验收等工作时间节点，确保水电站生态下泄流量设施改造年度计划任务按时序完成。

（三）督促水电站下泄流量在线监控设施安装。由各县（市、区）水利局组织开展水电站在线监控设施安装工作，按照年度计划任务，制定水电站在线监控设施安装工作计划，明确监控设备选型、采购、安装调试、验收、接入数据平台等工作时间节点，确保完成水电站在线监控设施安装年度目标任务。

（四）分类处置，推动老旧农村小水电退出。各县（市、区）水利局进一步组织开展农村老旧水电站的摸底排查工作，对经济效益差、装机容量小、设备老旧、存在较大安全隐患、且存在严重减脱水甚至断流现象，通过生态改造等相应措施仍无法满足生态要求的小水电站，或位于自然保护区水源地等敏感区的小水电站实施先行退出。积极探索小水电退出机制，总结各地经验做法，对老旧农村小水电开展资产评估工作，按照分类处置原则，制定小水电退出方案并提交县级政府作为决策依据，从政府层面协调推动农村老旧小水电退出工作。

（五）试行生态电价考核。根据福建省物价局、经信委、环保厅、水利厅四部门关于印发《福建省水电站生态电价管理办法（实行）》的通知（闽价商〔2017〕304号），将已安装在线监控设施水电站纳入生态电价管理试点，相关县（市、区）水利局加强与物价、经信、环保等部门对接，制定生态电价管理实施细化方案，明确生态电价考核办法，在两年试行期限内对已安装在线监控设施水电站试行生态电价考核管理。

（六）试点推动创建绿色小水电。由相关县（市、区）水利局组织开展绿色小水电创建工作，根据水利部《关于做好2018年绿色小水电创建有关工作的通知》（办电移函〔2018〕333号）、《福建省水利厅关于开展2018年绿色小水创建工作的通知》（闽水函〔2018〕147号）以及《绿色小水电评价标准》（SL752-2017），制定绿色小水电创建工作年度计划，明确创建绿色小水电相关资料收集、报送等时间节点，分年度推动绿色小水电创建工作。

（七）建立水电站生态下泄流量日常监管长效机制。建立日常监管部门联动机制，结合各地全面深化河长制工作，将水电站生态下泄流量纳入各河段河长及专管员的职责范围和河长制考核内容之一，按照核定的最小生态下泄流量和“一站一策”细化整改方案，督促电站业主落实最小生态下泄流量工作，并按月定期通报各地水电站生态下泄流量执行情况。同时，制定水电站最小生态下泄流量考评、监管、处罚等长效管理机制，并纳入各地成立的生态综合执法局加强监管，形成多部门联动，强化管理，逐步将小水电生态环境纳入规范化、制度化、科学化的管理范畴。

四、工作要求

（一）组织保障。成立小水电生态环境专项整治工作小组，由各县（市、区）政府分管领导任组长，相关乡镇政府分管领导及水利局农电分管领导及相关股（科）室成员组成，保障小水电生态环境专项整治工作的有序开展和推进。

（二）进度报送。按小水电生态治理三年总体行动计划方案安排，由各县（市、区）水利局制定细化方案，实行“月跟踪检查，季抽查监督，年考核通报”制度，各县（市、区）水利局从2018年下半年起每月上报专项整治情况进度表（见附表），反映一个月来的整治情况、存在问题和采取的措施。

（三）强化督查。由县级小水电生态环境专项整治工作小组对专项整治工作开展专项督查，分析存在问题，跟踪掌握各项任务进展情况，实行一月一督查。市局将每季度组织一次抽查，并对进展情况进行通报。

（四）考评奖惩。将水电站最小生态下泄流量专项整治目标任务和完成情况，纳入市水利局及河长制年度目标任务考核内容之一。未能完成任务的在一定范围给予通报。及时总结各地的经验做法，推动工作持续开展，确保全面完成水电站生态治理各项工作任务。