福 建 省 三 明 市 水 利 局

询 价 函

各符合条件的单位:

根据水利部、省水利厅关于推进河湖“清四乱”常态化规范化工作要求，为对全市主要河流“清四乱”专项行动整治成果进行核实，重点解决核查漏查漏报、清理整治不到位、整治后出现反弹等问题。同时，配合河道管理范围线规划和河长制信息指挥平台提升，实地采集沙溪干流重点节点河流现状数字化信息影像,我单位拟采购“三明市主要河湖管护情况第三方巡检及三明市沙溪干流河流现状调查”项目，请各报价单位按以下要求对此项目进行报价，并于2020年6月29日下午18：00前将报价文件密封送至市河长办（高岩新村55幢3楼），联系电话：18859861238。

基本情况及要求：

一、询价人：三明市水利局

二、项目名称：三明市主要河湖管护情况第三方巡检及三明市沙溪干流河流现状调查

**（一）主要河湖管护情况第三方巡检**

**巡检内容：**福建省河长办派发的涉河信访件整改落实情况、“四乱”问题整改情况、暗访通报件的整改情况、96133举报件办理情况、涉水违章建筑情况等为重点，采用无人机、现场核查等方式、隐蔽拍摄等形式，对问题整改情况进行核查评估。（内容包括但不仅限于此方面）

**巡检范围：**我市列入福建省流域面积100平方公里以上名录的河流（段）（含沙溪、金溪、尤溪三大干流及137段县、乡管理的河流、河段）。一是沙溪流域，沙溪流经的宁化县、清流县、明溪县、永安市、三元区、梅列区、沙县，总长322公里的三明市境内干流河道及流域所属的流域面积100平方公里以上支流。二是金溪流域，金溪流经的建宁县、泰宁县、将乐县，总长245公里的三明市境内干流河道及流域所属的流域面积100平方公里以上支流。三是尤溪流域，尤溪流经大田县、尤溪县，总长201公里的三明市境内干流河道及及流域所属的流域面积100平方公里以上支流。

各流域检查宽度范围为河道生态保护蓝线范围以内，包括：河道水域、沙洲、滩地、堤防、岸线等以及河道防洪岸线外侧因河道拓宽、整治、生态景观、绿化等目的而规划预留的河道控制保护范围（以岸线规划为准）。

**巡查频次与视频采集数据：**我市境内列入巡检范围的河流（段）所流经的行政村，所属流域干流提供沿线巡检，各支流依据支流长度选取2至4个流经行政村提供抽样暗访巡检调查，巡检工作采取人、机结合方式；

**巡查时间范围：**2020年7月—2021年6月；

**（二）三明市沙溪干流河流现状调查**

**试点采集范围：**沙溪干流试点范围内70个视频拍摄点位，每个拍摄点包含一个VR全景点位以及2公里河道的拍摄视频；

**采集要求：**专业的无人驾驶员与VR摄影师配合，采用1080P高清无人机通过80至120米高空定速巡飞进行拍摄。无人机视频拍摄的同时与定点VR拍摄相结合方式，全面的采集视频拍摄节点的河道、河口、沿河建筑、农田、水库、水电站大坝等设施。

**项目成果输出：一是**无人机视频采集完成后向三明水利局提供无人机拍摄的原始视频及相片；**二是**对视频拍摄的成果进行后期编辑加工，制作生成以拍摄节点为基本单位的视频素材及相对应360VR全景网络访问链接；**三是**为水利局提供一套VR全景和视频素材查询管理系统，方便后期视频材料的按时间、按地点进行归档与调阅；**四是**配合河长制信息指挥平台使用，提供素材访问链接。

**采集实施流程：一是**规划拍摄路线，与水利局对接需求，组建项目小组，确认具体拍摄点位，根据点位分布与天气情况，规划拍摄计划，定制拍摄行程；**二是**实施拍摄，与水利局协调拍摄时间，按照拍摄计划与拍摄路线开展拍摄工作，并现场沟通拍摄的内容与采集成果是否满足后期编辑的要求；**三是**自检，整理拍摄文件，确保拍摄内容的完整性，对于不完善的内容进行补拍；**四是**剪辑整理，针对整理后的拍摄文件按照需求进行整理、剪辑；**五是**素材导入，剪辑后的素材进行后期处理、搭建素材查询管理系统以及内置信息整理与添加。

三、报价人资质条件

(1)要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

(2)具有独立承担民事责任能力。

(3)参加本批政府采购询价响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

四、报价人需提供的材料

报价人需提供项目询价响应文件，若未提供营业执照有效复印件(加盖投标企业公章)；询价响应文件字迹模糊不清(包括提交的各类复印件、图纸)；报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求等，报价文件作为无效处理

报价单位提供的所有材料均视为承诺真实有效，若因资料虚假造成损失的，询价人将依法追究报价单位法律责任。

附件：项目询价响应文件

三明市水利局

2020年6月22日

附件：

项目询价响应文件

项 目 名 称：三明市主要河湖管护情况第三方巡检

及三明市沙溪干流河流现状调查项目

报 价 人 ：

日 期 ：

主要河湖管护情况第三方巡检项目报价一览表

报价人单位: 货币单位:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品项** | **金额** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 合计总价（大写） |  | |

投标人代表签字：

三明市沙溪干流河流现状调查项目报价一览表

报价人单位: 货币单位:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **内容说明** | **报价金额** | **备注** |
| 1 | 拍摄服务 | 三明沙溪流域范围内，用户指定点位的无人机航拍（注70个点，每个点拍摄不少于3公里） |  |  |
| 2 | 视频与VR制作 | 视频中相关文字信息整理、剪辑、编辑、360VR全景视频制作、内容归类（注：70个地点，剪辑制作视频不小于2公里） |  |  |
| 3 | 素材管理展示平台 | 河道展示与管理系统，对外提供访问链接，系统本地独立部署。 |  |  |
| 4 | 合计总价（大写） | 大写：  小写： | | |

投标人代表签字：

项目报价总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **报价金额** | **备注** |
| 1 | 主要河湖管护情况第三方巡检 |  |  |
| 2 | 三明市沙溪干流河流现状调查 |  |  |
| 3 | 合计总价（大写） | 大写：  小写： | |

投标人代表签字：

营业执照

三明市水利局：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

注：提供“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件；法人授权委托书、受委托人身份证等相关文件，所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖参加单位公章(加盖投标企业公章)。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：三明市水利局

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

报价人：（全称并加盖单位公章）：

报价人代表签字：

日 期：