地方水利建设专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市水利局职能是：负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用，负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作，组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理，组织协调农田水利基本建设，负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工73人，经费来源是财政核拨。

2017年预算安排资金704.96万元，其中一般公共预算拨款为598.52万元，预算总支出为704.96万元。

2017年决算年初结转结余1535.3万元，本年收入15349.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出15706.16万元，结余分配0万元，本年结转结余1178.88万元。

（二）项目基本情况

根据福建省发展和改革委员会、福建省水利厅{闽发改网农业〔2015〕138号}，三明市发展和改革委员会、三明市水利局明发改农业〔2015〕245号，贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件，负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

项目年度绩效总目标为加强防汛预警山洪灾害管理力度，严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标，加强项目单位资金管理专款专用。完工验收后预期会增进当地水利防洪堤防设施的建设，保障水利生态发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署，对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。

（二）项目资金使用情况

2017年度地方水利建设专项支出预算安排2400万元，总投入2400万元，资金到位2400万元，实际使用2400万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

1、财政预算安排。碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金：明财(农)指【2017】4号 210万元；国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金：明财(农)指【2017】27号725万元；堤防管理处2017年度预算支出：明财(农)指【2017】33号157万元；防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区：明财(农)指【2017】46号870万元；沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益：明财(农)指【2017】80号438万元。

2、经费支出情况。 碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金：明财(农)指【2017】4号 210万元；国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金：明财(农)指【2017】27号725万元；堤防管理处2017年度预算支出：明财(农)指【2017】33号157万元；防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区：明财(农)指【2017】46号870万元；沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益：明财(农)指【2017】80号438万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2017年地方水利建设专项支出项目资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。经评价，自评得分93分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年地方水利建设专项支出项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：2400万元，经费用于地方水利建设专项支出，　　　目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展1项以上地方水利建设项目，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

4、产出质量目标：2017年水利项目完工验收率95%以上，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、生态效益目标：2017年该项目实施后，地方水利建设稳步推进，保障了水利生态环境的发展，促进可持续发展，完成全年目标任务，但还存在部分水土流失的现象，目标完成率95%。

6、服务对象满意度目标：群众满意度调查达到95%，还有可提升的空间，目标完成比例99%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分28分。其中：

（1）时效情况6分，得分4分，扣分的原因是部分项目实际开始时间较迟，比计划晚了1个月以上，扣2分。

（2）项目立项14分，得分14分，得分的原因是与项目年度任务计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（3）资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金按时足额拨付到项目单位。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理20分，得分20分，得分的原因是法人组建及报批规范，内设专职业务人员；执行“主体负责制”、“投劳承诺制”、“公示制”、“监理制”等制度。

（2）资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是项目单位建立健全的财务会计管理制度，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分35分。其中：

（1）产出数量8分，得分6分；得分的原因是单位工程、主体工程完工后及时验收；扣分的原因是建设项目竣工后，未及时办理竣工验收手续。

（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是项目完工后质量验收符合标准。

（3）环境效益6分，得分4分，扣分的原因是治理程度达到70%以上，但是还存在水土流失的现象。可持续效益6分，得分6分，得分的原因是工程建设完工后使用效果达到预期，且后续产生的效果符合预期。服务对象满意度10分，得分9分，扣分的原因是服务对象的满意度还未达到100%。

四、存在问题

1.项目实施进度存在偏慢的现象，完工后未及时验收。原因是水利建设、堤防管理、防汛预警项目管理和水利规划是一项长期性的工作，目前我国水利等公共设施还处于建设阶段，缺乏完备的长效管理机制，项目进展的过程中存在许多突出问题难以较快解决。

2.地方水利建设管理制度还有待加强。原因是河道管理涉及环保、城建、水利及渔业等诸多行政主管部门，职能交叉严重，各自为政导致管理比较混乱，管理制度还有待完善。

3. 产出和效益方面，实施效果还有待加强。虽然治理程度达到70%以上，但是部分地区还存在水土流失的现象，水利生态环境的建设还有许多需要加强的地方，水土流失治理成效还有待进一步提高。群众满意度还有待进一步提高。

五、有关建议

针对以上存在的问题，可以从以下三个方面进行加强：

- 加强防汛预警山洪灾害管理力度，严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标，项目完工后及时验收。加快项目建设进度，确保项目按计划完工验收。

- 加强相关法律法规的宣传教育工作，对严重的违章建筑及违规行为可以在宣传后制定相关处罚措施，各职能部门要合理分工，各尽其职，建立相关机制，有关部门可进行联合执法，加大监管力度。加强地方水利制度的建设，以维护良好的管理环境。

- 要更加关注建设项目产出及效益方面，调整项目进展中的方式方法，更好的适应项目进展，适应水利生态环境的建设，促进地方水利建设稳步推进，保障水利生态发展，促进可持续发展。